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K U V E N D I



Nr.	         Prot.						         Tiranë, më___,___,2020             
	

Lënda:	Raport mujor për ekzekutimin e kontratës me objekt “Shërbim Mirëmbajtje
                        E-Parlament Software dhe Hardware”

Drejtuar:	Znj. Ermira Kopliku
Drejtore e Shërbimit të Financës dhe Buxhetit

Për dijeni: 	Z. Genci Gjonçaj
Sekretar i Përgjithshëm

Z. Leonard Micka
			Drejtor i Shërbimit të Prokurimeve																KËTU

Kontrata me nr 2062/28 prot, datë 18.10.2019 me objekt: “Shërbim Mirëmbajtje E-Parlament Software dhe Hardware” e lidhur mes Autoritetit Kontraktor, “Kuvendi i Shqipërisë”, dhe bashkimit të operatorëve ekonomik “Dega Semos AL dhe “Infoteam SRL, ka si qëllim:

Mirëmbajtjen e Infrastrukturës Hardware dhe Software, ku përfshihen shërbimi i mirëmbajtjes për main switch core, shërbimi i mirëmbajtjes për sistemet operative, shërbimi i mirëmbajtjes për Microsoft SQL Database Servers, shërbimi i mirëmbajtjes për sistemin e-parlament.

Upgrade të infrastrukturës hardware dhe software, ku përfshihen furnizimi dhe vendosja e pajisjeve sipas tabelës përkatëse të specifikimeve teknike.

Gjatë periudhës 18.04.2020 deri më 17.05.2020 bashkimi i operatorëve ekonomikë ka realizuar mirëmbajtjen për sistemin E-parlament software dhe hardware, i cili është i vendosur në ambientet e Kuvendit të Shqipërisë. Ky sistem mbështetet mbi një infrastrukturë virtuale (ESXI Hypervisors, NAS Storage, Fiber Channels, Core Network, Virtual Network) dhe pajisje të tjera komplementare që bëjnë të mundur ekzekutimin e pandërprerë të tij.

Grupi i punës i caktuar me urdhërin Nr.2062/27 prot, datë 18.10.2019, dhe Urdhërin nr .592, datë 12.12.2019, “Për ndjekjen e kontratës me objekt “Shërbim mirëmbajtje E-Parlament software dhe hardware””, ju përcjell raportin mujor dhe ju bën me dije si më poshtë:


Gjatë periudhës 18.04.2020 deri 17.05.2020, shërbimet e kompanisë kanë konsistuar në:

· Instalim i driverit te ri te perditsuar per kanalin e komunikimit te fibres optike (brocadedriver) ne Vcenter dt.02.05.2020
· Remediation check ne Vcenter Server dhe instalimi i tyre. dt 11.05.2020
· Konfigurimi i njoftimeve nga Vcenter server drejt adresave te grupit te punes qe ndjekin kontraten. Dt 11.05.2020
· Instalimi i Certifikatave ne Frontend Web Server te E-parlament. dt 15.05.2020
· Gjenerimi i certifikatave te reja dhe instalimi i tyre ne 4 perdorues. dt 15.05.2020
· Ristartim i sistemit ne datacenter per arsyje te zevendesimit te UPS sipas veprimeve vijuese dt 02.05.2020:
Fikje e kontrolluar e te gjithave makinave virtuale.
Fikje e kontrolluar e Serverave Hypervisor, SAN dhe NAS 
Lidhje e PDU kryesore me linjen e ushqimit.
Rindezje e paisjeve fizike Hypervisor SAN dhe NAS.
Rindezje e Vcenter dhe te gjitha makinave virtuale ne sekuence.
· “Dega Semos AL dhe “Infoteam SRL”  kryejnë shërbime të mirëmbajtjes parandaluese (kontrolle dhe monitorime të rregullta minimumi një herë në muaj të sistemit në tërësi, kontroll i event log-eve, application log-eve, monitorim dhe optimizim i performancës së sistemit, etj). 
· Kontrolle të event logs te serverave të emailit, Domain Controllers, SQL Servers sipas formularëve të kontrollit periodik bashkëlidhur.
· Kontrolle të pajijeve të rrjetit sipas formularëve bashkëlidhur.

Bashkëlidhur relacionit është raporti i detajuar për periudhën një mujore të shërbimit të bashkimi të operatorëve ekonomikë “Dega Semos AL dhe “Infoteam SRL”, planin e veprimit për realizimin e kësaj kontrate dhe formularët për kontrollet dyjavore.
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