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K U V E N D I
GRUPI I PUNËS

Nr.	         Prot.						         Tiranë, më___,___, 2021            
	

Lënda:	Raport mujor për ekzekutimin e kontratës me objekt “Shërbim Mirëmbajtje
                        E-Parlament Software dhe Hardware”

Drejtuar:	Znj. Ermira Kopliku
Drejtore e Shërbimit të Financës dhe Buxhetit

Për dijeni: 	Z. Genci Gjonçaj
Sekretar i Përgjithshëm

Shërbimit të Prokurimeve																	KËTU

Kontrata me nr 2062/28 prot, datë 18.10.2019 me objekt: “Shërbim Mirëmbajtje E-Parlament Software dhe Hardware” e lidhur mes Autoritetit Kontraktor, “Kuvendi i Shqipërisë”, dhe bashkimit të operatorëve ekonomik “Dega Semos AL dhe “Infoteam SRL, ka si qëllim:

Mirëmbajtjen e Infrastrukturës Hardware dhe Software, ku përfshihen shërbimi i mirëmbajtjes për main switch core, shërbimi i mirëmbajtjes për sistemet operative, shërbimi i mirëmbajtjes për Microsoft SQL Database Servers, shërbimi i mirëmbajtjes për sistemin e-parlament.

Upgrade të infrastrukturës hardware dhe software, ku përfshihen furnizimi dhe vendosja e pajisjeve sipas tabelës përkatëse të specifikimeve teknike.

Gjatë periudhës 18.8.2021 deri më 17.9.2021 bashkimi i operatorëve ekonomikë ka realizuar mirëmbajtjen për sistemin E-parlament software dhe hardware, i cili është i vendosur në ambientet e Kuvendit të Shqipërisë. Ky sistem mbështetet mbi një infrastrukturë virtuale (ESXI Hypervisors, NAS Storage, Fiber Channels, Core Network, Virtual Network) dhe pajisje të tjera komplementare që bëjnë të mundur ekzekutimin e pandërprerë të tij.

Grupi i punës i caktuar me urdhërin Nr.2062/27 prot, datë 18.10.2019, dhe Urdhërin nr .592, datë 12.12.2019, “Për ndjekjen e kontratës me objekt “Shërbim mirëmbajtje E-Parlament software dhe hardware””, ju përcjell raportin mujor dhe ju bën me dije si më poshtë vijon:


Gjatë periudhës 18.8.2021 deri më 17.9.2021, shërbimet e kompanisë kanë konsistuar në;
 
· U kryen mirëmbajtjet preventive te serverave ESXI nodes të cilët janë serverat që ofrojne resurset e perllogaritjes (CPU) dhe memorjes (RAM) per makinat virtuale sipas formularëve të kontrollit periodik bashkëlidhur.
· U monitoruan proceset e backup-it permes veeam, sipas formularëve të kontrollit periodik bashkëlidhur.
· U kryen ndërhyrje për mirëmbajtje preventive në core switch sipas raporteve bashkëlidhur.
· U krye zevendesimi i Z. Lulzim Bresa me Znj. Ermira Kola ne sistemin e-parlament, sipas kërkesës me datë 08.09.2021.
· U krye krijimi i grupeve parlamentare ne sistemin e-parlament, sipas kërkesës me datë 14.09.2021.
· U krye procedura e fshirjes se logfiles ne dy serverat MBX1 dhe MBX2 permes skriptit perkates, sipas kërkesës me datë 30.08.2021.
· U krye ndryshimi tek rack switch kat1 K0C19 i cili u kalua ne rang 10.08.xx, sipas kërkesës me datë 03.09.2021.
· Kontrolle të event logs te serverave të Exchange (Emaili) , Domain Controllers, SQL Servers dhe servereve te tjere te sharepoint farm, sipas formularëve të kontrollit periodik bashkëlidhur.
· “Dega Semos AL dhe “Infoteam SRL”  kryejnë shërbime të mirëmbajtjes parandaluese (kontrolle dhe monitorime të rregullta minimumi një herë në muaj të sistemit në tërësi, kontroll i event log-eve, application log-eve, monitorim dhe optimizim i performancës së sistemit, etj) si dhe kontrolle pas kerkesave te grupit te punes i cili ndjek kontraten.

Gjatë kësaj periudhe kompania ka realizuar shërbimet e mirëmbajtjes sic parashikohet në kontratë.

Bashkëlidhur relacionit është raporti i detajuar për periudhën një mujore të shërbimit të bashkimi të operatorëve ekonomikë “Dega Semos AL dhe “Infoteam SRL”, planin e veprimit për realizimin e kësaj kontrate dhe formularët për kontrollet përkatëse.
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